KARTU LOGBOOK KULIAH KERJA NYATA (KKN)

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA UNIVERSITAS IPWIJA

Nama Mahasiswa : Reni Dearni Kristi Purba

NIM : 202301110029

Nama Instansi / Mitra : RT 04.B/RW 01 Desa Nagrak

Nama PIC Mitra : Tajudin (Ketua RT 04.B/RW 01)

Lokasi Mitra KKN : Kp. Cikeas Nagrak, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor

| No. | Hari/Tanggal Mulai | Hari/Tanggal Selesai | Uraian Kegiatan/ Saran-Saran | Kendala | Paraf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 05 Mei 2026 | 05 Mei 2026 | Koordinasi dengan Ketua RT 04.B/RW 01 mengenai pelaksanaan KKN serta kebutuhan pembuatan website data warga. | Belum seluruh kebutuhan sistem dijelaskan secara rinci. | - |
| 2. | 06 Mei 2026 | 06 Mei 2026 | Melakukan observasi administrasi dan pendataan warga yang masih dilakukan secara manual.. | Sebagian data warga belum lengkap. | - |
| 3. | 07 Mei 2026 | 07 Mei 2026 | Mengumpulkan data yang akan digunakan pada website serta menyusun kebutuhan sistem. | Memerlukan konfirmasi ulang beberapa data warga. | - |
| 4. | 08 Mei 2026. | 08 Mei 2026. | Mendesain tampilan website dan menyusun struktur database pendataan warga. | Revisi desain sesuai masukan dari Ketua RT. | - |
| 5. | 09 Mei 2026. | 09 Mei 2026. | Membuat fitur login, dashboard, dan menu data warga pada website. | Ditemukan kesalahan pada proses login sehingga perlu diperbaiki. | - |
| 6. | 10 Mei 2026. | 10 Mei 2026. | Mengembangkan fitur tambah, ubah, hapus, dan pencarian data warga. | Validasi data belum berjalan dengan sempurna. | - |
| 7. | 11 Mei 2026. | 11 Mei 2026. | Melakukan pengujian website bersama Ketua RT serta memperbaiki kesalahan yang ditemukan. | Masih ada tampilan yang perlu disesuaikan. | - |
| 8. | 12 Mei 2026 | 12 Mei 2026 | Memberikan pelatihan kepada pengurus RT mengenai penggunaan website data warga. | Sebagian pengguna masih memerlukan pendampingan. | - |
| 9. | 13 Mei 2026 | 13 Mei 2026 | Melakukan penyempurnaan website berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari pengurus RT | Penyesuaian format laporan data warga. | - |
| 10. | 14 Mei 2026 | 14 Mei 2026 | Menyerahkan website kepada pihak RT serta menyusun dokumentasi dan laporan akhir kegiatan KKN. | Tidak ada kendala yang berarti. | - |

Periode KKN :

1. Dimulai Tanggal :  05 Mei 2026

2. Berakhir Tanggal : 16 Juli 2026